Product Backlog
System do zarządzania egzaminami ustnymi

Product Owner
Zbigniew Rębacz

SCRUM Master
Michał Pachel

Kontrybutorzy
Michał Jancarz, Michał Gawryluk, Michał Szura, Konrad Welc, Arkadiusz Koszczan

I. Szkielet Aplikacji – PHP, HTML, CSS, Bootstrap
- Stworzenie głównego menu strony
  - W trakcie pracy nad tym zadaniem należy uwzględni wszystkie podstawowe sekcje, które będzie zawierał nasz serwis takie jak kontakt, pomoc, strona tytułowa, autorzy projektu itp.
  - Ponadto na pasku menu powinna znajdować się zakładka „przenosząca” użytkownika do ekranu logowania.
- Stworzenie stronę tytułową
  - Strona tytułowa powinna zawierać informację marketingowe np. „Dlaczego warto zarejestrować się w naszym serwisie?”. Za przykład może posłużyć strona tytułowa serwisu github.com.
- Stworzenie szkielet strony
  - Celem zadania jest stworzenie uniwersalnego szablonu, który pozwoli nam na szybkie tworzenie kolejnych podstron. Jednocześnie dzięki temu zadaniu unikniemy redundancji w kodzie.
- Stworzenie globalnego pliku służący do generowania znacznika „head”
  - Klient programista powinien mieć możliwość wyboru tytułu dla swojej podstrony. Tytuł nie może być statyczny, czyli taki sam dal wszystkich podstron!
  - Powinna istnieć możliwość przekazania ścieżek do skryptów oraz ścieżek do arkuszy css.
- Stworzenie stopki
  - Stopka powinna zawierać informację o prawach autorskich (COPYRIGHT wystarczy)
  - Jeżeli jest taka możliwość w stopce należy umieści dodatkowe menu umożliwiające alternatywny sposób poruszania się po serwisie.
- Stworzenie podstrony z autorami projektu
  - Strona powinna zawierać listę wszystkich osób, które przyczyniły się do powstania aplikacji.
- Stworzenie podstrony z informacjami kontaktowymi
  - Strona powinna zawierać informację kontaktowe do pomocy technicznej np. e-mail, telefon itp.
  - Na stronie powinna być wyszczególniona nazwa organizacji, która zajumuje się pomocą techniczną (nazwa naszej grupy?)
- Stworzenie podstrony z formularzem kontaktowym
  - Głównym celem tego zadania jest stworzenie formularza, który umożliwi wysłanie wiadomości e-mail do pomocy technicznej.
  - Formularz powinien znajdować się na podstronie z informacjami kontaktowymi.
  - Powinien zawierać zabezpieczenie przeciwko botom.
  - Dane powinny być sprawdzane.
- Stworzenie formularz rejestrowania użytkowników (egzaminatorów)
  - Głównym celem zadania jest stworzenie formularz rejestracyjnego.
  - Zabezpieczenie przeciwko bottom.
  - Dane powinny być sprawdzane.
- Stworzenie formularza logowanie się do systemu
  - Po zalogowaniu użytkownik powinien zostać przeniesiony na główną stronę aplikacji (Strona użytkownika).
- Stworzenie mechanizmów umożliwiającego walkę z botami
  - Celem zadania jest generowanie losowego obrazka na podstawie, którego użytkownik może odgadnąć kod dostępu.
  - Wizja: losujemy dwie liczby od 1 do 10 oraz działanie (dodawanie, odejmowanie itp.), generujemy obrazek z tym działaniem np. 2 * 4, następnie pytamy się użytkownika jaki jest wynik tego działania.
- Stworzenie podstrony, która wyświetli informację o zaistniałym błędzie (szablon)
  - Jeżeli w systemie pojawi się błąd powinniśmy poinformować użytkownika o tym w cywilizowany sposób.
  - Przykładowy sposób wywołania: „showError($message);”

II. Zarządzanie aplikacją przez użytkownika

Generalna uwaga do zadań: Po zalogowani nie używamy mechanizmów stosowanych przeciwko botom.

- Stworzenie strony użytkownika
  - Po zalogowani użytkownik powinien zostać przeniesiony na swoją stronę domową.
  - Na tej stronie powinny znajdować się statystyki użytkownika takie jak liczba egzaminów itp.;
  - Ponadto na stronie powinna wyświetlać się lista najbliższych egzaminów.
- Stworzenie menu użytkownika systemu
  - Menu powinno znajdować się w górnej części podstrony tzn. nie powinno kolidować z głównym menu aplikacji.
  - Menu powinno być poziome.
  - Do elementów menu zaliczamy: „Mój Profil”(Strona użytkownika), „Dodaj egzamin”, „Lista egzaminów”, „Edytuj ustawienia osobiste”. Jeżeli użytkownik jest administratorem to po prawej stronie panelu pojawia mu się zakładka „Zarządzaj użytkownikami”, a pozostałe opcję są niedostępne.
- Stworzenie podstrony służącą do modyfikowania ustawień osobistych przez użytkownika I
  - Użytkownik powinien być w stanie zmienić lwią część parametrów podanych przy rejestracji i wprowadzić dodatkowe parametry(opcjonalne). Dlatego konieczne jest stworzenie odpowiedniego formularza.
  - Nie może zmienić adresu e-mail podanego przy rejestracji!
- Stworzenie podstrony służącą do modyfikowania ustawień osobistych przez użytkownika II
  - Celem tego zadania jest stworzenie formularza służącego do zmiany hasła przez użytkownika.
- Stworzenie podstrony służącą do modyfikowania ustawień osobistych przez użytkownika III
  - Stworzyć tylne wyjście dla administratora systemu (Powinien móc edytować wszystko nawet hasło).
- Stworzenie formularza tworzącego egzamin I (Podstawowe parametry egzaminu)
  - Głównym celem tego zadania jest stworzenie formularza, który umożliwi zarejestrowanie nowego egzaminu w systemie
  - W tym formularzu powinny znaleźć się tylko dane podstawowe takie jak „Nazwa”, „Termin”, „Semestr”, „Rok”, „Czas trwania egzaminu”;
  - Podstrona powinna oferować tryb edycji.
- Stworzenie formularza tworzącego egzamin II (Kalendarz)
  - Celem zadania jest zintegrowanie kontrolki „harmonogram” z formularzem.
  - Dodać możliwość dodawania kolejnych dni egzaminu w oparci o kontrolkę „harmonogram”
  - Podstrona powinna oferować tryb edycji.
- Stworzenie formularza tworzącego egzamin III (Studenci)
  - Głównym celem formularza jest stworzenie możliwości dodawania tak
- Napisać parser, którego celem będzie wyłuskanie adresów e-mail z zadanego tekstu
  - Celem zadania jest napisanie parsera, który rozbije tekst na pojedyncze adresy e-mail.
- Napisać skrypt, który roześle i wygeneruje kod do studentów
  - Dla każdego studenta należy wygenerować 25 znakowy unikalny kod w skali całego systemu.
  - Należy stworzyć szkielet wiadomości, która będzie zawierała link umożliwiający rejestrację przez studenta na egzamin.
- Stworzenie bocznego menu egzaminu
  - W menu bocznym powinny znaleźć się trzy następujące opcję: edycja, kalendarz, studenci;
- Stworzenie podstrony wyświetlającą listę egzaminów danego egzaminatora
  - Lista powinna zawierać wszystkie egzaminy przypisane do danego egzaminatora
  - Lista powinna zawierać podstawowe informacje o egzaminie takie jak nazwa termin itp. Celem tego zadania jest ułatwienie wyszukiwania przez użytkownika rekordów w liście.
  - Lista powinna być uporządkowana po dacie.
  - Lista powinna zawierać dwa dodatkowe przycisku „Edytuj” (Użytkownik powinien zostać przeniesiony do podstrony z kalendarzem egzaminu”) oraz „Usuń”.

III. Zarządzanie aplikacją przez użytkownika – administracja

Administrator nie jest użytkownikiem systemu i nie może posiadać własnej listy egzaminów.

- Stworzenie podstrony wyświetlającej wszystkich użytkowników systemu w postaci listy.
  - Do każdego użytkownika na liście powinny być przypisane dwa przyciski edytuj i usuń.
  - Element lista powinna wyświetla podstawowe informację o użytkowniku takie jak: login, imię, nazwisko, login itp.
- Rozwiązać problem modyfikacji
  - Po naciśnięciu przycisku edytuj administrator tak jakby staje się użytkownikiem tzn. w menu użytkownika odblokowują mu się menu użytkownika z tą różnicą, że zamiast swoich ustawień wyświetlają mu się ustawienia aktualnie modyfikowanego użytkownika. I tak mamy dostęp do jego egzaminów. Możemy w jego imieniu rozsyłać e-mail-e do studentów, modyfikować kalendarz egzaminu, blokować terminy itp.

IV. Rejestracja na egzamin przez studenta
- Stworzenie listy wyświetlającą egzaminy na które student może się zarejestrować
  - Po kliknięciu na link aktywacyjny student powinien zostać przeniesiony na stronę z listą egzaminów na które może się zarejestrować.
  - Student wybiera egzamin i zostaje przeniesiony na stronę, w której może dokonać zapisu na egzamin.
- Stworzenie kodu odpowiedzialny za rejestrację na konkretny termin na egzamin
  - Należy wyświetlić studentowi wszystkie wolne terminy.
  - Student wybiera termin z listy i naciska przycisk rejestruj.
- Napisać mechanizm transakcji odpowiedzialny za ochronę terminu.
  - Termin nie może być przypisany do dwóch lub większej ilości osób.

IV. Kontrolka Harmonogram – PHP, GD
- Stworzenie skryptu, który wygeneruje obrazek z harmonogramem
  - Przez harmonogram rozumiemy jeden dzień.
  - Obrazek powinien być skalowalny. Jeżeli przedziały czasowe przewidziane na egzamin są mniejsze to obrazek powinien być większy.
- Stworzenie mechanizmu umożliwiający zaznaczanie pustych elementów na harmonogramie
  - Harmonogram ma oferować możliwość zaznaczania dowolnego przedziału czasowego.
- Stworzyć pojedynczy element harmonogramu
  - Element harmonogramu powinien zawierać podstawowe informację o zapisie (Jaka osoba jest do niego przypisana).
  - Element harmonogramu powinien dać się zaznaczać.
- Napisać mechanizm, który będzie umieszczał elementy harmonogramu na harmonogramie
  - Każdy element powinien znajdować się w odpowiednim miejscu na harmonogramie.

V. Bazy Danych – SQL, Skrypty
- Stworzenie schematu bazy danych
  - Wymodelować schemat bazy np. przy pomocy programu Edith.
  - Następnie model należy skonsultować z zespołem.
  - Uwzględnić uwagi zespołu.
  - Na koniec schemat należy wyeksportować do pliku graficznego i umieścić w miejscu widocznym dla wszystkich programistów np. repozytorium git.
- Stworzenie kodu odpowiedzialnego za tworzenie bazy danych
  - głównym celem tego zadania jest napisanie dwóch skryptów. Pierwszy z nich powinien tworzyć pustą bazę danych, natomiast drugi powinien utworzyć wszystkie potrzebne tabele (Patrz zadanie: „Stworzenie schematu bazy danych”).
- Stworzenie diagramu encji
  - Na podstawie schematu bazy danych oraz skryptu tworzącego bazę danych należy stworzyć diagram encji.
- Stworzenie skryptu odpowiedzialnego za instalację/reinstalację bazy danych na systemie operacyjnym M$ Windows
  - Powinniśmy być w stanie zainstalować bazę pod Windowsem przy pomocy wywołania jednego skryptu powłoki (Technologię, które należy użyć w tym przypadku to „Batch File” lub „Power Shell”)
- Stworzenie skryptu odpowiedzialny za instalację/reinstalację bazy danych na systemie operacyjnym GNU/Linux
  - Powinniśmy być w stanie zainstalować bazę pod Windowsem przy pomocy wywołania jednego skryptu powłoki (Technologię, które należy użyć w tym przypadku to „Bash”)
- Dodanie do bazy kilku przykładowych danych
  - Należy stworzyć skrypt sql, który wypełni bazę danych na dowolnej maszynie.
  - Zadanie jest bardzo ważne ponieważ pozwoli nam ono odtworzyć te same warunki testowe na wszystkich maszynach developerskich.

VI. Bazy Danych w kodzie PHP
- Stworzenie kodu odpowiedzialny za łączenie się z serwerem baz danych
  - Jeżeli połączenie nie dojdzie do skutku należy o tym poinformować użytkownika.
- Opakowanie encji w klasy
  - Należy napisać kod w PHP, który opakuje encje w klasy.
  - Każda klasa z encją to osobny plik.
  - Wszystkie zmienne należące do encji powinny być prywatne/chronione.
  - Dostęp do składowych powinien być realizowany przy pomocy metod z rodziny get/set.
- Stworzyć kodu odpowiedzialną za komunikację z bazą danych
  - Na każdym obiekcie z zadania „Opakowanie encji w klasy” powinienem być w stanie wykonać następujące operację insert, delete oraz update przy pomocy funkcji lub metod.
  - Celem zadania jest ukrycie przed klientem programistą wywołań sql.

V. Grafika na stronie
- Stworzenie loga aplikacji.
- Stworzenie miniaturowej ikony aplikacji
- Stworzenie grafiki tylnego tła aplikacji
- ...

VII. Przetestowanie zabezpieczeń aplikacji
- Zabezpieczyć się przed atakami typu SQL Injection
  - Celem zadania jest gruntowne przetestowanie systemu na podatność na ataki tego typu.